Zápis č. 98 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 26. 3. 2024 v zasedací místnosti obecního úřadu v Černíkovicích.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu.

- Zahájení. Předseda svazku p. Daněk přivítal členy výboru a konstatoval, že v počtu 11 přítomných členů výboru je schůze usnášení schopná.  Přítomní byli seznámeni s programem jednání dle pozvánky. Zapisovatelkou byla určena účetní svazku, ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni pí. Zdenka Jedlinská a p. Jaroslav Hovorka.

Hlasování:

pro/proti/zdržel  11/0/0

- Kontrola usnesení z minulého zasedání. Předseda svazku konstatoval, že všechny body jsou splněny. Některé body jsou na programu i na dnešním zasedání.

- Rozpočtové opatření předsedy svazku č. 4/2023. Předseda svazku vysvětlil jednotlivé drobné úpravy rozpočtu. Výbor toto opatření bere na vědomí.

- Rozpočtové opatření předsedy č. 1/2024.  Předseda svazku vysvětlil jednotlivé úpravy rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu na r. 2024 byly opomenuty úroky z termínovaných vkladů a chybně rozpočtováno cestovné. Výbor toto opatření bere na vědomí.

- Rozpočtové opatření č. 2/2024. Předseda předložil úpravy rozpočtu v příjmové oblasti. Jedná se o úroky z termínovaných vkladů a ostatní příjmy z finančního majetku. Vše souvisí s postupnou splatností termínovaných vkladu z roku 2023.

Hlasování:

pro/proti/zdržel 11/0/0

- Výběrové řízení Etapa I. „Oprava – výměna výtlaku Kvasiny – Hraštice“ Etapa II. „Oprava – výměna vodovodního řadu Hraštice – Skuhrov n. Běl. Předseda informoval přítomné o uzavřeném výběrovém řízení. Dne 30. 1. 2024 bylo vypsáno výběrové řízení na výše uvedenou akci. Termín pro odevzdání přihlášek byl stanoven na 8. 3. 2024. Dne 14. 3. 2024  zasedala výběrová komise jmenovaná předsedou svazku, ve složení p. Milan Bárta, ing. Miroslav Bartoš a p. Josef Neugebauer. Výběrová komise si zvolila za předsedu p. Milana Bártu. Podklady obdrželo celkem 9 zájemců. Do termínu výběrového řízení se přihlásilo 5 zájemců, a to Vakstav spol. s.r.o., AQUASERVIS a.s., Mados MT s.r.o., PDV Stavby s.r.o. a KVIS Pardubice a.s. Po prostudování všech nabídek výběrová komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s firmu Mados MT s.r.o. s nabídnutou cenou 3.479.024,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

pro/proti/zdržel 11/0/0

- Výběrové řízení „Oprava kanalizace DN 350 a DN 300 ulice Vašátkova Solnice“. Předseda informoval přítomné o uzavřeném výběrovém řízení. Dne 30. 1. 2024 bylo vypsáno výběrové řízení na výše uvedenou akci. Termín pro odevzdání přihlášek byl stanoven na 8. 3. 2024. Dne 14. 3. 2024 zasedala výběrová komise jmenovaná předsedou svazku, ve složení ing. Jan Hostinský, Bc. Jiří Petřík a p. František Hovorka. Výběrová komise si zvolila za předsedu ing. Jana Hostinského. Podklady obdrželo celkem 10 zájemců. Do termínu výběrového řízení se přihlásilo 5 zájemců, a to Wombat, s.r.o., Zepris s.r.o., Brochier s.r.o., Sebak spol. s r.o. a Trasko BVT, s.r.o. Po posouzení všech nabídek výběrová komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s firmou Trasko BVT, s.r.o. s nabídnutou cenou 2.879.048,59 Kč včetně DPH.

Hlasování:

pro/proti/zdržel 11/0/0

- Čerpací stanice Plovárna. Předseda navázal na minulé jednání, kdy byl vysloven zástupcem města Solnice zájem o odkup nevyužívané ČS Plovárna. Předseda na dnešním zasedání předložil návrh řešení, spočívající ve směně stávající ČS za novou šachtu včetně napojení mimo zájmové území města Solnice. Cena ČS (vrt, budova a pozemek) zhruba odpovídá nákladům na vybudování nové šachty, její vystrojení a napojení na stávající vodovodní řad. Výbor tento návrh akceptuje.

Hlasování:

pro/proti/zdržel 11/0/0

- Různé a Diskuse. Předseda konstatoval, že se konečně po 3 letech podařilo domluvit s Krajským úřadem o předání majetku vodovodu a kanalizace v sídlišti Zámecká do majetku obce Kvasiny. Ta poté předá tento majetek do správy VsCs.

Dále předseda informoval o čtvrté upomínce občanům – neplatičům stočného. Upomínky jsou zasílány prostřednictvím provozovatele AQUASERVIS a.s.

Předseda informoval zástupce obce Kvasiny na existenci hnojišť v katastru obce Kvasiny v ochranném pásmu CS. Byl podán podnět odboru ŽP.

Předseda dále informoval, že se připravuje oprava oplocení vodojemu.

Dále předseda informoval přítomné starosty, že pro požadavek krajského úřadu na digitalizaci infrastrukturního majetku, nelze použít podklady z firmy AQUASERVIS a.s., neboť ty jsou řádově s nižší přesností než požaduje KÚ.

Starosta města Solnice informoval výbor o pozastavení investic firmy ŠKODA AUTO ohledně tzv. šedé vody z ČOV Solnice.

Dále informoval, že na nejbližším zasedání zastupitelstva budou schvalovat předání svého majetku ATS Vodojem do správy VsCs v ceně cca 6 mil. Kč.

Předseda zajistí před příštím zasedáním výboru VsCs pro zájemce prohlídku vodojemu a čerpacích stanic svazku. Příští zasedání se bude konat v červnu v zasedací místnosti obce Libel.

- Závěr a usnesení.  Závěrem předseda svazku p. Daněk poděkoval přítomným za účast a vyzval k přečtení a schválení usnesení.

Zapsala. Zuzana Daňková

USNESENÍ č. 98 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 26. 3. 2024 v zasedací místnosti obecního úřadu v Černíkovicích.

Výbor bere na vědomí bez připomínek:

- Kontrolu usnesení z minulého zasedání

- Rozpočtové opatření č. 4/2023 předsedy svazku

- Rozpočtové opatření č. 1/2024 předsedy svazku

Výbor schvaluje:

- Rozpočtové opatření č. 2/2024

- Na doporučení výběrové komise dodavatele na akci Etapa I. „Oprava – výměna výtlaku Kvasiny – Hraštice“ Etapa II. „Oprava – výměna vodovodního řadu Hraštice – Skuhrov n. Běl. firmu Mados MT s.r.o. v ceně 3.479.024,- Kč.

- Na doporučení výběrové komise dodavatele na akci „Oprava kanalizace DN 350 a DN 300 ulice Vašátkova Solnice“ firmu Trasko BVT, s.r.o. v ceně 2.879.048,59 Kč.

- Směnu stávající ČS Plovárna za nově vybudovanou šachtu a vedení vodovodu

Výbor pověřuje:

- Předsedu podpisem smlouvy o dílo s firmou Mados MT s.r.o. v ceně 3.479.024,- Kč.

- Předsedu podpisem smlouvy o dílo s firmou Trasko BVT, s.r.o. v ceně 2.879.048,59 Kč.

- Předsedu podpisem smluv v rámci směny ČS Plovárna a nové šachty s napojením

Hlasování:

Pro/proti/zdržel 11/0/0